Nhiệm vụ 1 - Kiểm tra dữ liệu trước khi ước lượng

Đọc User Story và Acceptance Criteria của LS01 và LS03 (LS02 là Reference Story, không cần đánh giá). Với mỗi Story, đánh dấu 'Đủ rõ' hoặc 'Cần làm rõ'. Nếu cần làm rõ, chỉ viết một câu hỏi ảnh hưởng trực tiếp đến phạm vi, độ phức tạp hoặc rủi ro; không viết lại toàn bộ Story.

| Mã Story | Đủ rõ | Cần làm rõ | Thông tin/câu hỏi còn thiếu |
| --- | --- | --- | --- |
| LS01 | ☐ | x | Hệ thống có cần tự động chuyển trạng thái đến giờ bắt đầu livestream k? |
| LS03 | ☐ | x | Nếu 2 khách cùng đặt sản phẩm cuối thì hệ thống xử lý như nào để không bán vượt tồn kho? |

Nhiệm vụ 2 - Phân tích Planning Poker và chốt Story Point

| Mã Story | Mức ưu tiên | Kết quả phiếu | SP cuối cùng | Lý do ngắn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LS01 | 1 | 3 - 3 - 5 - 3 | 3 | Phiếu 5 SP cho rằng xử lý thời gian và trạng thái có thể làm tăng độ phức tạp. Tuy nhiên, sau khi làm rõ phạm vi, LS01 có độ phức tạp tương đương LS02 nên chốt 3 SP |
| LS02 | 2 | 3 - 3 - 3 - 3 | 3 | Reference Story, các phiếu đã trùng nhau |
| LS03 | 3 | 5 - 8 - 8 - 5 | 8 | Phiếu 5 SP đánh giá phạm vi có thể kiểm soát, còn phiếu 8 SP lo ngại rủi ro đặt hàng đồng thời và xử lý tồn kho. Do có thêm luồng tạo đơn, xác nhận, hủy đơn và kiểm soát tồn kho, LS03 phức tạp hơn LS02 nên chốt 8 SP |

Nhiệm vụ 3 - Phát hiện cách hiểu sai

Story Point dùng để ước lượng tương đối về khối lượng công việc, độ phức tạp và rủi ro của User Story, không phải số giờ làm việc cố định. Nhóm sử dụng Velocity (số Story Point hoàn thành trung bình trong các Sprint trước) để dự báo khối lượng công việc phù hợp cho Sprint tiếp theo mà không cần quy đổi Story Point sang giờ